**Handlingsplan Huntington-web 2021**

**Hovedmål: Utvikle og forbedre websiden som et verktøy for å samle og spre kunnskap til helsepersonell**

| Mål | Tiltak/aktivitet: | (\*) Kostnad:  (innen tildelt ramme) | Ansvar: |
| --- | --- | --- | --- |
| **Design** |  |  |  |
| Redesign og utviklig av websiden | * Endring av forsiden * Endring av bibloteket, og plasere ulike tema under aktuelle kategorier * Opprette kontakt side * Opprette streamside * Opprette e-læring side * Endring av internfilarkiv * Opprette en spesiall side for palliative behandling og omsorg | Reise og overnatting 2 personer (Karina og Diako)  Ramstad Vil anta at det hele burde være gjort på ca. 1 uke. De tar ting på timer, og da er 1 time = 1350 kr eks. moms.  Dvs. ca.60000 kr. eks moms. | Web-koordinator og Karina med samarbeid med Ramsalt |
| **INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSSPREDNING** |  |  |  |
| Oppdatere nettsiden med ny kunnskap og informasjon om HS | Oppforordre ressurspersoner til så skrive fagartikkel om ulike aspekter til pasienter med HS som for eksempel:  -Etikk  -Fysiske smerter  -Psykiske smerter  -Kommunikasjon | Betale ressurs personer for å skrive | Regional koordinator/ressurspersoner |
| **Kurs og E-læringskurs** |  |  |  |
| Flere e-læringskurs som går i dybden på tema | Stremeaing av undervising og veiledning for helsepersonell  Web-koordinator må få opplæring om tekniske verktøy for streaming  Opprette e-lærings kurs | Kostnad til opplæring med samarbeid med Ramsalt | Diako  Nicola |
| Daglig drift av nettsiden | Web-koordinator , med samarbeid med andre koordinatorer, velger innhold for nettstedet som kan inneholde bilder, videoer, artikler, podcast og andre skriftlige og visuelle publikasjoner | Fast lønn  20%  Lønn-vikar | Web-koordinator  Diako Morvati og Karina |